Review Sprint 2

KST Software



Datum začátku 2. sprintu: 21. 11. 2016

Datum konce 2. sprintu: 31. 12. 2016

Členové týmu: Kovařík Tomáš, Šimek Jiří, Teplý Ondřej

Kontaktní údaje: +420 123 123 123

Označení: xRSP 2016/2017

Cíle 2. sprintu

1. Import dat (docházky XML)
   1. Seznámení se se strukturou XML
   2. Návrh funkce pro import
   3. Implementace funkce pro import
   4. Vyextrahování dat ze souboru
2. Export dat (docházky XML)
   1. Návrh struktury výstupního XML souboru
   2. Návrh funkce pro export
   3. Implementace funkce pro export
3. Zobrazování statistik
   1. Návrh vizuálního rozhraní
   2. Návrh funkce pro statistiky
   3. Implementace funkce pro statistiky
4. Záloha, výmaz DB
   1. Návrh vizuálního rozhraní
   2. Návrh funkce pro zálohu a výmaz BB
   3. Implementace funkce pro zálohu a výmaz BB
5. Tvorba uživatelské a admin. dokumentace, shrnutí projektu, finalizace úložiště
   1. Spirnt review
   2. Sprint retrospective
   3. Prezentace

## Výsledek 2. sprintu

Naplánované cíle se podařilo splnit. Z počátku nekompatibilita mezi různými verzemi SQL serveru. Následně bylo doděláno rozšíření pro SQL Server 2014 Express, které nekompatibilitu odstranilo. V průběhu 2. sprintu byla zlepšena komunikace mezi členy týmu, což dokládá aktivita na GitHubu a SeeNowDo. Při prezentaci aplikace zákazníkovi jsme narazili na problém – Exception Messsage Box při importu jiného souboru, než „.xml“ (nesprávný formát) – bylo opraveno. Byly vytvořeny projektové dokumentace (uživatelská a administrátorská).

Zákazník byl s výsledkem 2. sprintu a aplikací spokojen. Do dalšího setkání je požadavek na připravení závěrečné prezentace, ve které představíme projekt ostatním členům týmu.