Review Sprint 1

KST Software



Datum začátku 1. sprintu: 3. 10. 2016

Datum konce 1. sprintu: 14. 11. 2016

Členové týmu: Kovařík Tomáš, Šimek Jiří, Teplý Ondřej

Kontaktní údaje: +420 123 123 123

Označení: xRSP 2016/2017

Cíle 1. sprintu

1. Učební úlohy
   1. C#.NET
   2. Instalace a konfigurace Visual studia
   3. Seznámení se s GitHub
   4. Seznámení se se SeeNowDo
2. Dokumentace
   1. Bussiness model
   2. Podnikatelský záměr
   3. Projektový plán
3. Databáze
   1. Návrh – ER Model
   2. Převod modelu do SQL jazyka
   3. Vytvoření databáze v \*.mdf formátu
   4. Napojení databáze na aplikaci
4. Návrh uživatelského rozhraní
5. Návrh a implementace funkcí
   1. Založení zaměstnance¨
   2. Vložení nové docházky
   3. Vložení nového statusu den
   4. Výpis zaměstnanců
   5. Výpis docházky daného zaměstnance v zadaném datu od - do

## Výsledek 1. sprintu

Naplánované cíle se podařilo splnit. Chyba v komunikaci mezi členy týmu způsobila nedorozumění o nejasném termínu sprintu 1, a proto jsme v datu od 25. 10. 2016 do 2. 11. 2016 dali projektu zvýšené úsilí, abychom stihli dokončit 1. sprint. To se nám nakonec podařilo.

Při prezentaci aplikace zákazníkovi jsme narazili na problém – na předváděném počítači jsme neměli administrátorská práva a nemohli jsme nainstalovat SQL server. V důsledku tohoto omezení jsme nemohli aplikaci předvést na plátně.

Formulářová aplikace ke svému provozu nutně vyžaduje SQL server správné verze. Na tuto událost jsme však byli připraveni a zákazník aplikaci viděl v provozu na našem připraveném počítači.

Zákazník byl s výsledkem 1. sprintu a aplikací spokojen. Do dalšího sprintu je požadavek na import a export docházky, vyhledávání zaměstnance dle rodného čísla, zobrazování statistik, testování a dokumentace k projektu.