Projektový plán

KST Software



Datum založení projektu: 3. 10. 2016

Členové týmu: Kovařík Tomáš, Šimek Jiří, Teplý Ondřej

Kontaktní údaje: +420 123 123 123

Označení: xRSP 2016/2017

# 1. Úvod

## 1.1 Problém


Vývoj docházkového systému s napojením na existující účetnictví. Pro firmy, bez docházkového systému. Software bude přizpůsobován pro každého zákazníka.

## 1.2 Produkt

Výsledným produktem projektu je informační systém pro správu docházky. Požadavkem je napojení systému na službu účetnictví třetí strany. Systém musí být rychlý a jednoduchý. Bude se jednat o jakýsi „krabicový software“, který se však bude přizpůsobovat volitelnými moduly na míru každého zákazníka. K tomuto systému bude navázaná samozřejmě služba Zákaznické podpory a Údržby aplikace. Produkt je závislý na dodavateli hardware čtecího zařízení.

# 2. Organizační záležitosti

## 2.1 Procesní model



## 2.2 Tým

|  |  |
| --- | --- |
| Tomáš Kovařík | Scrum master, ředitel vývoje, návrhář, vývojář |
| Jiří Šimek | návrhář, vývojář, tester |
| Ondřej Teplý | návrhář, vývojář, tvorba dokumentace |

## 2.3 Nástroje a technologie

**Verzovací nástroj:** www.GitHub.com

**Plánovací nástroj:** www.SeeNowDo.com

**Vývojové prostředí:** Microsoft Visual studio 2013

**Programovací jazyk:** C#

**Framework:** .NET

**Typ aplikace:** Windows Form Application

## 2.4 Projektové metriky

Aktivita na GitHub.com, aktivita na SeeNowDo.com. Hodnocení týmu jako celku.

**3. Řízení rizik**

## 3.1 Seznam rizik v CTC

|  |  |
| --- | --- |
| **Condition** | **Consequence** |
| **Zákazník neuhradí smluvenou částku** | **Finanční problémy společnosti** |
| **Nedodržení termínu dodávky SW** | **Penále za pozdní dodání** |
| **Neznalost SeeNowDo** | **Problémy s řízením projektu** |
| **Nekompatibilní HW zařízení u zákazníka** | **Problém se spárováním výsledné aplikace** |
| **Nejasné zadání od zákazníka** | **Nevyhovující aplikace** |
| **Neznalost C# a .NET** | **Neplánované zpoždění dodávky** |
| **Problémy s komunikací** | **Nejasnosti při řešení projektu** |

## 3.2 Tabulka rizik

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Zákazník neuhradí smluvenou částku** | **Nedodržení termínu dodávky SW** |  |  |  |
| **4** |  |  | **Neznalost SeeNowDo** | **Nekompatibilní HW zařízení u zákazníka** |  |
| **3** | **Neznalost C# a .NET** |  |  |  | **Nejasné zadání od zákazníka** |
| **2** |  | **Problémy s komunikací** |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |

**3.3 Minimalizace rizik**

|  |  |
| --- | --- |
| **Riziko** | **Řešení** |
| **Zákazník neuhradí smluvenou částku** | **Správně sepsaná smlouva se zákazníkem** |
| **Nedodržení termínu dodávky SW** | **Správné řízení projektu** |
| **Neznalost SeeNowDo** | **Zahrnout naučení se prostředí SeeNowDo do časového plánu projektu** |
| **Nekompatibilní HW zařízení u zákazníka** | **Analýza zařízení u zákazníka** |
| **Nejasné zadání od zákazníka** | **Zajištění dobré komunikace se zákazníkem** |
| **Neznalost C# a .NET** | **Zahrnut naučení do časového plánu projektu** |
| **Problémy s komunikací** | **Zajištění dobré komunikace v týmu** |

**4. Řízení kvality**